Acta de Constitución

WMS ESP — SISTEMA DE GESTIÓN DE ALMACÉN MULTI-EMPRESA

DUOCUC

# Índice de Contenidos

Índice de Contenidos	1

Información del proyecto	2

Datos	2

Patrocinadores	2

Gerente de Proyecto	2

Lista de Interesados (stakeholders)	2

Cronograma de hitos principales	2

Presupuesto estimado	2

Descripción del proyecto	3

Objetivos del Negocio	3

Justificación del proyecto – Contexto	3

Problema-Necesidad	3

Descripción del producto	3

Solución Propuesta	3

Objetivos del proyecto	3

Objetivos de desarrollo	4

Entregables	4

Descripción del sistema	4

Requerimientos de alto nivel	4

Premisas y restricciones	4

Riesgos iniciales de alto nivel	5

Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo	5

Tipo de Interfaz de Hardware	5

Tipo de Interfaz de Software	5

Tipo de Interfaz de Usuario	5

Requisitos de aprobación del proyecto	5

Aprobaciones y control de cambios	5

# Información del proyecto

## Datos

|  | Empresa / Organización | Duoc UC |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre del Proyecto | Khepri |
|  | Fecha de inicio/fin | 20/08/2026 - 10/12/2026 |
|  | Cliente | Sandra Olea Jara |
|  | Patrocinador principal | Sandra Olea Jara |
|  | Jefe de Proyecto | Deyse Henríquez |

## Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Deyse Henríquez | Jefa de Proyecto | Departamento de informática |
| Néstor Carvacho | Arquitecto de software | Departamento de informática |
| Gary Villegas | Desarrollador frontend | Departamento de informática |

## Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Sandra Olea Jara | Cliente | Departamento de informática |

## Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Tipo | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- | --- |
| Sandra Olea Jara | Cliente | Gerente de proyecto | Departamento de informática |
| Deyse Henríquez | Desarrollador | Jefa de proyecto | Departamento de informática |
| Néstor Carvacho | Desarrollador | Arquitecto de software | Departamento de informática |
| Gary Villegas | Desarrollador | Desarrollador frontend | Departamento de informática |

## Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Fase 1 — Definición y presentación del proyecto (20%, Semana 5) | 10/09/2026 |
| Fase 2 — Modelo arquitectónico (20%, Semana 8) | 01/10/2026 |
| Fase 2 — Desarrollo del 100% de la(s) aplicación(es) (30%, Semana 14) | 12/11/2026 |
| Fase 3 — Entrega final, manuales y testing (30%, Semanas 17–18) | 03/12/2026 – 10/12/2026 |

## Presupuesto estimado

El presupuesto total estimado para el desarrollo de Khepri, según la Matriz EDT y considerando todas las fases del proyecto (planificación, análisis, diseño, desarrollo, pruebas, implementación y cierre), asciende a un monto de $13.728.000 CLP. Este valor incluye: Horas hombre distribuidas por rol (Jefe de Proyecto, Analista Programador, DBA, QA, Diseñador). Costos asociados a documentación, pruebas, reuniones, infraestructura cloud (Railway) y cierre. Margen de contingencia del 10% aplicado sobre el costo base del proyecto. El presupuesto fue calculado en base a valores de referencia de mercado y ajustado al contexto académico del equipo.

# Descripción del proyecto

## Objetivos del Negocio

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema web de gestión de almacén (WMS) multi-empresa, orientado a operadores logísticos y a organizaciones con una o más bodegas. Su propósito es centralizar el catálogo de productos, el stock por ubicación, los movimientos de inventario y la administración de usuarios, mejorando la trazabilidad, reforzando la seguridad y otorgando autonomía para mantener el sistema. Además, contempla reportes exportables a PDF y Excel y una API REST que permite interoperar con otros servicios, de modo que cada empresa opere solo sobre sus propios datos.

## Justificación del proyecto – Contexto

Las empresas con operación de bodega suelen enfrentar dificultades por la falta de un sistema centralizado que integre catálogo, ubicaciones y movimientos de inventario. Esto genera control en planillas, errores de stock, baja trazabilidad de recepciones, traslados y despachos, y escasa visibilidad en tiempo real, sobre todo cuando conviven varias razones sociales o centros. El proyecto busca responder a estas problemáticas mediante un WMS web modular y multi-tenant que unifique usuarios, productos, bodegas, zonas e inventario operativo, con autenticación, roles y permisos. Asimismo, se incorporan reportes y una API REST para consultar y exportar información sin depender de gestiones manuales. El foco está en pymes logísticas y empresas con bodega propia, buscando ordenar el stock por ubicación, auditar quién movió mercadería y permitir que un administrador mantenga catálogos y accesos con autonomía.

## Problema-Necesidad

Las empresas que administran inventario en bodega enfrentan dificultades por la ausencia de un sistema único, seguro y multi-empresa. Actualmente la información se reparte en planillas, correos y registros aislados, lo que provoca diferencias de stock, baja trazabilidad de operaciones y falta de control de quién accede a cada momento. Además, no existe una herramienta que permita ver en tiempo real el stock por bodega y zona, ni exportar movimientos de forma consistente, lo que genera retrasos, desconfianza operativa y sobrecarga en el personal de almacén y administración.

# Descripción del producto

## Solución Propuesta

Se propone el desarrollo de un WMS web modular y multi-empresa (Khepri), diseñado para operadores de bodega, con el fin de centralizar catálogo, ubicaciones e inventario en una única plataforma. El sistema permitirá gestionar empresas, usuarios, productos, bodegas y zonas, y registrar recepciones, traslados internos y despachos con trazabilidad y seguridad reforzada (JWT y RBAC). Como complemento, se plantea un conjunto de mantenedores para que el administrador configure el sistema con autonomía, más reportes PDF/Excel y una API REST documentada. Con esta solución, la organización podrá unificar su gestión de almacén, aislar datos por empresa y reducir la dependencia de planillas.

## Objetivos del proyecto

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Desarrollar un portal web que permite al administrador gestionar empresas, usuarios, catálogo (productos, bodegas y zonas) y operar el inventario (recepción, traslado y despacho), manteniendo la información unificada y aislada por empresa. | El portal debe estar operativo y funcional en al menos un 95%, permitiendo la administración por roles y el aislamiento multi-empresa. |
| Implementar mantenedores de autonomía y reportes de stock/movimientos exportables a PDF y Excel, junto con una API REST documentada. | Los mantenedores, exportaciones y la API deben estar disponibles con al menos un 95% de sus funcionalidades operativas, incluyendo autenticación. |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Calidad |  |
| El sistema debe ser estable, intuitivo, rápido y eficiente en el manejo de datos de inventario. | El software debe ser probado y aprobado por el cliente, logrando que los flujos principales funcionen en su totalidad al menos con un 95% de satisfacción. |
| El sistema debe cumplir con los requerimientos funcionales y no funcionales definidos en el ERS. | El software debe ser aprobado por el cliente siendo funcional respecto de los requerimientos del sistema y debe cumplir con el 100% de los requerimientos del MVP. |
| La interfaz debe ser responsiva, accesible y usable por perfiles no técnicos de bodega. | Al menos un 80% de las pantallas deben estar validadas mediante revisión de usabilidad. |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Cronograma |  |
| Iteración 1: Inicio y planificación (Semanas 1-2) | Reunión de constitución el 13/08/2026 y arranque de trabajo el 20/08/2026; Aterrizar el proyecto |
| Iteración 2: Definición del proyecto / Fase 1 (Semanas 3-5) | Acta, ERS, casos de uso y mockups entregados en Semana 5 (10/09/2026), equivalente al 20% de la nota. |
| Iteración 3: Modelo arquitectónico / Fase 2 parcial (Semanas 6-8) | Modelo arquitectónico entregado en Semana 8 (01/10/2026), equivalente al 20% de la nota. |
| Iteración 4: Desarrollo de aplicaciones (Semanas 9-11) | Backend y frontend integrados con login, catálogo y menú por permisos al 95%. |
| Iteración 5: Cierre de desarrollo / Fase 2 (Semanas 12-14) | 100% de la(s) aplicación(es) entregado en Semana 14 (12/11/2026), equivalente al 30% de la nota. |
| Iteración 6: Reportes, seguridad y ajustes (Semanas 15-16) | Reportes PDF/XLS y controles de roles/permisos al menos al 95%. |
| Iteración 7: Pruebas y validación / inicio Fase 3 (Semana 17) | Pruebas, manuales y evidencias de testing listas al 100% (03/12/2026). |
| Iteración 8: Entrega final Fase 3 (Semana 18) | Defensa y cierre académico el 10/12/2026 (30% de la nota, Semanas 17–18). |
| Tiempos de Desarrollo | 18 semanas en total (13/08/2026 al 10/12/2026). |
| Cumplir las entregas ponderadas del curso (Fase 1 20%, Fase 2 50%, Fase 3 30%). | Al menos un 95% de las entregas de las Semanas 5, 8, 14 y 17–18 dentro de plazo. |
| Documentar cada etapa del desarrollo con entregables de fase. | El 100% de los documentos de Fase 1 a 3 deben estar disponibles y actualizados en el repositorio. |

| Objetivo | Indicador de éxito |  |
| --- | --- | --- |
| Costos |  |  |
| Mantener el desarrollo dentro del presupuesto estimado según la Matriz EDT. |  | Al menos un 95% del presupuesto debe estar justificado y reflejado en el informe final. |
| Optimizar el uso de recursos humanos y tecnológicos durante el desarrollo. |  | El equipo debe cumplir con al menos un 90% de las tareas asignadas por sprint, sin sobrecarga crítica. |

## Objetivos de desarrollo

Esta sección describe los objetivos técnicos específicos del desarrollo de Khepri, considerando tecnologías, arquitectura, herramientas y entregables funcionales. El enfoque está orientado a lograr una solución escalable, segura y alineada con los requerimientos del cliente. Desarrollar el backend del WMS utilizando FastAPI, aplicando arquitectura hexagonal por módulos (iam, tenant, catalog, warehouse, inventory) para asegurar modularidad, mantenibilidad y separación de responsabilidades. Implementar el frontend con React 19 + TypeScript + Vite, garantizando una experiencia moderna, responsiva y gobernada por permisos. Modelar e inicializar MySQL 8 con empresas, usuarios, RBAC, catálogo, stock por zona y movimiento de inventario, de forma repetible. Desarrollar el núcleo de inventario (recepción, traslado, despacho, stock e historial) y las exportaciones a PDF/Excel. Aplicar pruebas (pytest) y build de frontend (tsc + Vite) en los módulos críticos, como autenticación e inventario. Documentar la arquitectura, los endpoints de la API, el modelo de datos y el manual de usuario, como parte de los entregables técnicos del proyecto.

## Entregables

Esta sección detalla los entregables técnicos y documentales que serán generados durante el desarrollo de Khepri. Cada uno corresponde a una etapa del ciclo de vida del proyecto y será validado por el equipo y la profesora guía. Entregables Técnicos: Repositorio backend (FastAPI): código fuente del WMS, estructurado en módulos hexagonales, con endpoints documentados en Swagger. Repositorio frontend (React + TypeScript): interfaz del WMS, con diseño responsivo, consumo de APIs y control de menú por permisos. API REST documentada: endpoints de autenticación, catálogo, almacén e inventario, con control de acceso por roles. Scripts de base de datos: modelo relacional en MySQL 8, con datos de prueba, integridad referencial y trazabilidad de movimientos. Ambiente de demostración en Railway (API, SPA y MySQL). Entregables Documentales: - Acta de Constitución del Proyecto. - Planilla de Requerimientos Funcionales y No Funcionales. - Carta Gantt. - Informe ERS (Especificación de Requisitos de Software). - Matriz EDT (Estructura de Descomposición de Trabajo). - Documento de Casos de Uso Extendidos. - Documento de avance de Sprint. - Mockups del Sistema. - Manual de Usuario. - Documentación de arquitectura e inventario.

# Descripción del sistema

## Requerimientos de alto nivel

Autenticación y seguridad: inicio de sesión seguro, gestión de sesiones JWT, cifrado de credenciales (BCrypt), bloqueo por intentos fallidos y control de acceso por roles y permisos (usuario, cargo, rol, permiso). Multiempresa: aislamiento de datos por empresa_id; una empresa maestra puede administrar o filtrar otras empresas. Catálogo: mantenedores de productos, unidades de medida, tipos de producto, bodegas y zonas. Inventario y logística: stock por zona, recepción, traslado interno, despacho e historial de movimientos auditado. Reportabilidad: reportes de stock y movimientos con exportación a PDF y Excel. Interoperabilidad: API REST propia (Swagger) para integración con otros servicios. Regionalización: idioma, zona horaria y moneda por empresa. No funcionales clave: arquitectura en capas/hexagonal y POO; base de datos relacional MySQL; diseño responsivo; rendimiento para múltiples usuarios; logging y auditoría de inventario; comunicaciones HTTPS y buenas prácticas de seguridad.

## Premisas y restricciones

Premisas El sistema será desarrollado como aplicación web bajo arquitectura en capas (hexagonal por módulos) y programación orientada a objetos. Se implementarán la aplicación principal de negocio (WMS) y los mantenedores que dan autonomía al administrador. El proyecto se desarrollará en un plazo de 18 semanas lectivas, con arranque de ejecución el 20/08/2026 y cierre en Semanas 17–18 (03/12/2026 – 10/12/2026), según las ponderaciones del curso. El sistema expondrá interoperabilidad mediante al menos un servicio REST propio. Se considera la participación de la profesora guía para validar requerimientos y entregas de cada fase. Restricciones Limitación de tiempo: el proyecto debe ajustarse a Fase 1 (Semana 5, 20%), Fase 2 modelo (Semana 8, 20%), Fase 2 desarrollo 100% (Semana 14, 30%) y Fase 3 (Semanas 17–18, 30%). Limitación tecnológica: el desarrollo estará restringido a FastAPI, React, TypeScript, MySQL y despliegue en Railway. Limitación de recursos: el equipo estará compuesto por tres integrantes, lo que exige optimizar tareas y responsabilidades. El sistema debe garantizar seguridad, trazabilidad y usabilidad desde su primera versión demostrable, sin exponer datos de un tenant a otro.

## Riesgos iniciales de alto nivel

- Limitación de tiempo: riesgo de no cumplir las entregas de Semana 5, 8, 14 o 17–18 si se presentan retrasos en etapas críticas (arquitectura, inventario operativo o despliegue). - Sobrecarga de equipo: al contar con tres integrantes, existe riesgo de acumulación de tareas y falta de capacidad para imprevistos. - Complejidad técnica: el aislamiento multi-tenant y la auditoría de movimientos pueden generar incidencias no previstas. - Seguridad de la información: riesgo de vulnerabilidades si no se aplican correctamente cifrado, control de accesos y sesiones. - Resistencia al cambio: usuarios de bodega podrían mostrar dificultades de adopción si la interfaz no es clara. - Infraestructura: riesgo de indisponibilidad del ambiente cloud (Railway) en demostraciones o evaluaciones.

## Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo

- Herramientas necesarias para el Desarrollo: - Arquitectura general: modelo hexagonal por módulos, API REST bajo HTTPS, autenticación JWT y control de acceso por roles y permisos. - Base de datos: MySQL 8 (relacional), con stock por zona y trazabilidad de movimientos. - Visual Studio Code / Cursor: editor principal para backend y frontend. - Docker Compose: entorno local para API, frontend y MySQL. - Node.js: entorno para el frontend (Vite, dependencias y build). - Python 3.9+: runtime del backend FastAPI. - DBeaver o cliente MySQL: administración y consultas al modelo de datos. - Git + GitHub: control de versiones y repositorio colaborativo. - Aplicación principal (WMS) - Backend: FastAPI (Python), SQLAlchemy async, aiomysql. - Frontend: React 19 + TypeScript + Vite + Tailwind. - DevOps/Calidad: pytest, lint de importaciones, npm run build; Railway para despliegue.

## Tipo de Interfaz de Hardware

- Características de los equipos (mínimos recomendados): - Procesador: Intel Core i3 o superior. - Memoria RAM: 4 GB mínimo (recomendado 8 GB). - Almacenamiento: 256 GB HDD o SSD (preferible SSD). - Conectividad: Ethernet o Wi-Fi estable. - Periféricos: teclado, mouse y pantalla estándar. - Usuarios finales: - Acceso desde PC o notebook con conexión a internet para utilizar el WMS. - Navegadores compatibles: versiones recientes de Chrome, Firefox o Edge. - No se requiere hardware especializado, ya que la solución es web responsiva. El uso de pistola de escaneo es opcional (el SKU se ingresa o se lee como código).

## Tipo de Interfaz de Software

- El sistema Khepri está diseñado para operar bajo una interfaz web responsiva, accesible desde múltiples plataformas y sistemas operativos, garantizando una experiencia fluida, segura y eficiente. La interfaz se desarrollará con React y TypeScript en el frontend y FastAPI en el backend. - Compatibilidad Multiplataforma - Windows 10 y 11, y equivalentes actuales, mediante Chrome, Firefox o Edge. - Android e iOS: acceso por navegador móvil, con diseño adaptable. - Características de la Interfaz - Diseño responsivo, navegación por menú según permisos, formularios con validación y exportación de reportes PDF/Excel. - Tecnologías utilizadas - Frontend: React 19 + TypeScript, Vite, Tailwind. - Backend: FastAPI, SQLAlchemy async, JWT, BCrypt. - Base de datos: MySQL 8. - Despliegue: Railway (API, SPA y MySQL).

## Tipo de Interfaz de Usuario

La interfaz de Khepri será completamente web, diseñada para ofrecer una experiencia moderna, intuitiva y accesible. Se desarrollará con React + TypeScript y TailwindCSS, con estructura responsive adaptable a PC, notebook, tablet y smartphone. El diseño considerará los siguientes aspectos: Responsividad total: compatible con distintos tamaños de pantalla. Tipografía legible y componentes reutilizables (menús, formularios, tablas y botones). Accesibilidad: navegación clara para operadores de bodega no técnicos, con validaciones visuales y mensajes de error comprensibles. Menú por permisos: cada usuario ve solo las opciones autorizadas para su rol y empresa. La interfaz será validada mediante uso del equipo y retroalimentación de la profesora guía, asegurando que cumpla los estándares de calidad del proyecto.

# Requisitos de aprobación del proyecto

Cumplimiento del alcance definido: el sistema debe incluir la aplicación WMS y los mantenedores de autonomía, con las funcionalidades mínimas establecidas en los requerimientos de alto nivel. Entrega en el plazo establecido: Fase 1 en Semana 5 (20%), modelo arquitectónico en Semana 8 (20%), desarrollo al 100% en Semana 14 (30%) y Fase 3 en Semanas 17–18 (30%), con cierre a más tardar el 10/12/2026. Validación técnica: aprobación de pruebas (pytest, build de frontend) y verificación de aislamiento multiempresa y seguridad de sesiones. Validación funcional: aceptación de los flujos de login, catálogo e inventario (recepción, traslado y despacho). Documentación completa: entrega de acta, ERS, casos de uso, mockups, EDT, Gantt, modelo arquitectónico, manual de usuario y documentación técnica. Aprobación final: revisión y conformidad de la profesora guía Sandra Olea Jara sobre los entregables y la defensa del proyecto.

# Aprobaciones y control de cambios

| Versión | Nombre | Rol | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Iniciación del proyecto | Creación | 13/08/2026 |  |
| 1.1 | Completación del acta | Redacción alineada a pauta del curso | 15/08/2026 |  |