|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

Integrante: Gary Villegas - Arquitecto de Software     Fecha: 15/10/2026

Proyecto: Khepri - Sistema de gestión de almacenes multiempresa (WMS)

Equipo: Deyse Henríquez · Néstor Carvacho · Gary Villegas

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí. Cumplí a tiempo mis actividades de la fase de diseño (diccionario de datos, revisión del DAS e hito del modelo arquitectónico del 01/10) y las de preparación del desarrollo (ambiente, Docker Compose, Railway y esquema MySQL). En desarrollo vamos adelantados: R.1, R.4, R.31 y R.17 están terminados, y el equipo completó los módulos IAM, Tenant, Catálogo e Inventario operativo antes de las fechas de la Gantt. Facilitó el avance trabajar con una arquitectura que ya conocíamos, tener un ambiente reproducible con Docker y haber desplegado temprano en Railway. Lo dificultó asumir la arquitectura con el DAS ya iniciado por otro integrante, la configuración inicial del despliegue y resolver la consistencia del stock en las operaciones de inventario.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Abordé las dificultades técnicas documentando y probando antes de avanzar. Revisé el DAS y los ADR con Néstor para apropiarme de las decisiones de arquitectura, documenté las variables de entorno y el procedimiento de despliegue, y dejé un endpoint /health para verificar el servicio. Para la consistencia del inventario, stock y movimiento se escriben en una misma transacción y se valida el saldo antes de cada operación. Para no concentrar el conocimiento, hago revisiones de código con Deyse. Lo que viene: prueba de carga con 20 usuarios, pruebas de regresión antes de cada entrega y un procedimiento de respaldo de la base de datos.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo positivamente. Destaco que la base técnica está estable: la arquitectura hexagonal se respeta (lo verificamos con lint-imports), el despliegue funciona desde septiembre y los requerimientos más delicados (autenticación, bloqueo por intentos y aislamiento entre empresas) están implementados según el diseño. Para mejorar, quiero ampliar las pruebas automatizadas de integración entre la API y la base de datos, que hoy se concentran en la lógica de dominio, y documentar mejor el procedimiento de despliegue y respaldo para que cualquier integrante pueda ejecutarlo sin depender de mí.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me quedan dudas sobre el alcance esperado de las pruebas no funcionales: cuánta carga y concurrencia debemos demostrar y qué evidencia de seguridad se espera (por ejemplo, pruebas de acceso por rol y entre empresas). También me preocupa la estabilidad del servicio en Railway durante la demostración final. Al docente le preguntaría: ¿qué evidencia de pruebas de seguridad y de desempeño considera suficiente para un WMS de alcance académico? A mis pares: ¿qué herramientas han usado para pruebas end-to-end y de carga, y cómo las integraron a su flujo de trabajo?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Coincidimos en que no es necesario redistribuir más actividades: el ajuste de roles de la Fase 2, registrado en la RACI, dejó la carga equilibrada y con responsables claros. Sí aparecen nuevas actividades que conviene asignar: yo me haré cargo de los datos de prueba por empresa, la prueba de carga y el procedimiento de respaldo y restauración; Deyse, como analista, de los casos de prueba funcionales derivados de los casos de uso; y Néstor, de coordinar las pruebas con usuarios y la demostración final.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo como bueno. Destacamos la buena comunicación, la complementariedad entre gestión, análisis y desarrollo, y la flexibilidad del equipo para reorganizar roles sin perder ritmo. Trabajar con Git y con contratos de API claros nos permitió avanzar en paralelo. Podemos mejorar la frecuencia de las revisiones de código, el registro de acuerdos en las reuniones y la planificación conjunta de las pruebas, para que no queden concentradas al final del semestre.