|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

Integrante: Deyse Henríquez -  Analista     Fecha: 15/10/2026

Proyecto: Khepri - Sistema de gestión de almacenes multiempresa (WMS)

Equipo: Deyse Henríquez · Néstor Carvacho · Gary Villegas

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí. Como jefa de proyecto en la Fase 1, todas las actividades se entregaron a tiempo y el hito del 10/09 se cumplió. En la Fase 2, ya como analista, terminé los requerimientos funcionales de IAM, Tenant, Catálogo y ubicaciones e Inventario operativo antes de las fechas planificadas en la Gantt. Me facilitó conocer a fondo los requerimientos y casos de uso, reutilizar el esqueleto de los mantenedores y contar con procesos TO-BE claros. Me dificultó el cambio de rol, porque tuve que pasar de coordinar a implementar y ponerme al día con el stack, y las reglas de negocio del inventario, que exigieron más coordinación con el backend.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Enfrenté el cambio de rol con trabajo colaborativo: sesiones con Gary para entender la arquitectura y los contratos de la API, y revisión de la documentación en Swagger antes de implementar cada pantalla. Para las reglas de negocio del inventario usé los procesos TO-BE y los casos de uso como referencia y validé cada caso con datos de prueba. Para manejar la carga académica, ordeno mis tareas por dependencias y aviso a Néstor apenas veo un riesgo de atraso. Hacia adelante, planeo empezar los reportes con anticipación y preparar los casos de prueba funcionales en paralelo.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de forma positiva. Destaco que pude adaptarme a un rol distinto sin afectar los plazos y que mi conocimiento de los requerimientos ayudó a que las funcionalidades respondan a lo especificado en los casos de uso. Para mejorar, quiero documentar mejor los criterios de aceptación de cada funcionalidad, pedir revisiones de código más temprano en lugar de al final de cada módulo y registrar las capturas de pantalla a medida que avanzo, para no acumular trabajo de documentación al cierre.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me quedan dudas sobre el nivel de detalle que deben tener los reportes exportables (si bastan tablas o se esperan totales y gráficos) y sobre cómo organizar las pruebas con usuarios para que sean representativas de un operador y un jefe de almacén reales. Al docente le preguntaría: ¿qué estructura y nivel de detalle espera para el manual de usuario? A mis pares: ¿cómo han preparado a los usuarios para las pruebas y cómo registran sus observaciones?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Creemos que no es necesario redistribuir más actividades: el cambio de roles que hicimos en la Fase 2 ya quedó registrado en la RACI y hoy la carga está equilibrada. Sí hay nuevas actividades que conviene asignar: yo prepararé los casos de prueba funcionales a partir de los casos de uso y comenzaré el manual de usuario con las capturas de cada módulo; Gary, los datos de prueba, la prueba de carga y los respaldos; y Néstor, la coordinación de las pruebas con usuarios y de la demostración final.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo de forma positiva. Destacamos la confianza y la buena comunicación, la disposición de todos para asumir nuevos roles y el apoyo mutuo cuando alguien necesitó ayuda técnica o más tiempo. Que cada uno tenga responsabilidades claras en la RACI nos ha permitido avanzar sin duplicar trabajo. Podemos mejorar la formalidad de las reuniones (dejar minutas con acuerdos), la frecuencia de las revisiones de código y la anticipación para avisar cuando la carga externa afecta la disponibilidad.